PROJET PDG – Journal de bord

Semaine 1 – 14.09.2015

Recherche du thème du projet + rédaction de la fiche du projet.

Semaine 2 – 21.09.2015

Réflexion sur le sujet du projet + rédaction de la fiche du projet.

Semaine 3 – 28.09.2015

Rédaction du cahier des charges et de la planification.

Semaine 4 – 05.10.2015

Finalisation de la rédaction du cahier des charges et rendu de celui-ci.  
Installation de la librairie Zend et création du projet de base vide chez tout le monde.  
Formations à propos de Zend et de PHP en général ; discussion sur les conventions de travail.  
Mise à jour de la documentation en conséquence.

Semaine 5 – 12.10.2105 (+ semaine de relâches)

Mise en commun, et attribution du travail de la semaine pour chacun :

* **Karim** : étude de Zend + développement des bases de la connexion.
* **Michelle** : étude de Zend + développement des bases de l'inscription.
* **Miguel** : réalisation du schéma UML de l'application + développement du template GUI qui sera utilisé dans toutes les pages.
* **Raphaël** : étude de Zend + création de la DB.
* **Thibaud** : étude de Zend + conventions de travail.

Semaine 6 – 26.10.2015

Mise en commun du travail effectué par les membres : tout le monde a fait ce qu'il devait. Nous avons pu prendre un peu d'avance, car nous aurions dû commencer le développement que cette semaine.

Attribution du travail de la semaine :

* **Karim** : développement de la connexion.
* **Michelle** : développement de l'inscription.
* **Miguel** : développement de l'affichage de la liste des projets + réalisation de la connexion à la DB, dans le code.
* **Raphaël** : création des contraintes, triggers et événements de la DB.
* **Thibaud** : développement d'une partie du module projet.

Semaine 7 – 02.11.2015

Mise en commun : nous avons pris un peu de retard, car la semaine passée était surchargée. Heureusement, il est compensé par l'avance que nous avions.

Attribution du travail de la semaine :

* **Karim** : développement de la connexion.
* **Michelle** : développement de l'inscription.
* **Miguel** : développement de la liste des projets.
* **Raphaël** : ajout de triggers et autres contraintes dans la base de données + Création des modèles dans l'application.
* **Thibaud** : avance dans le module Project.

Semaine 8 – 09.11.2015

Une bonne avancée a été faite durant la semaine passée. Il reste encore l'inscription (**Michelle**) et la connexion à terminer (**Karim**), ainsi que la création du dashboard de gestion de projet (**Thibaud**). **Miguel** va s'occuper de peaufiner l'interface et de créer le PowerPoint de la présentation intermédiaire. De son côté, **Raphaël** va optimiser la base de données, créer des données de tests, et créer des vues qui seront utiles aux différents membres dans le cours de leurs implémentations.

**Semaine 9 – 16.11.2015**

Nous sommes dans les temps ; la première partie du projet est terminée.  
Réalisation de la présentation intermédiaire.  
Attribution des nouveaux travaux pour la semaine :

* **Karim** : gestion de la session utilisateur + Initialisation de l'édition de compte.
* **Michelle** : hébergement des images lors de l'inscription.
* **Miguel** : finir l'ajout de projets + recherche de projets.
* **Raphaël** : initialisation du tutoriel utilisateur.
* **Thibaud** : finalisation de l'ajout de membres.

**Semaine 10 – 23.11.2015**

Voici ce que chacun a fait durant la semaine passée :

* **Karim** : gestion de la session utilisateur + logout + initialisation de l'édition de compte.
* **Michelle** : a préféré mettre la priorité sur un TE ; le retard sera rattrapé durant la semaine.
* **Miguel** : recherche de projets + finalisation de l'ajout d'un projet.
* **Raphaël** : initialisation du tutoriel utilisateur.
* **Thibaud** : finalisation de l'ajout de membres.

Pour la semaine prochaine, attribution des nouveaux travaux :

* **Karim**: gestion des cookies de connexion (« Remember me »).
* **Michelle**: hébergement d'images lors de l'inscription + gestion des erreurs.
* **Miguel**: chargement dynamique des détail d'un projet dans la liste.
* **Raphaël**: avancement dans le tutoriel utilisateur.
* **Thibaud**: chargement Ajax d'un dashboard + gestion de l'affichage des tâches.

**Semaine 11 – 30.11.2015**

Nous avons bien avancé durant la semaine passée, nous avons même pris un peu d'avance sur le dashboard :

* **Karim**: gestion des cookies de connexion.
* **Michelle**: gestion des erreurs d'inscription + hébergement de l'image de l'utilisateur lorsqu'il se connecte + création de la page About.
* **Miguel**: chargement dynamique des détail d'un projet dans la liste.
* **Raphaël**: avancement dans le tutoriel utilisateur.
* **Thibaud**: chargement Ajax d'un dashboard + gestion serveur du drag-n-drop + gestion de l'affichage des tâches.

Attribution de la liste des travaux restants à faire jusqu'à la fin du projet. A partir de cette semaine, les membres travailleront sur ceux-ci :

* **Karim** : gérer la session de connexion, permettre à un utilisateur de rester connecté à l'aide de cookies, édition de compte, envoi d'e-mails, Logout, récupération du mot de passe.
* **Michelle** : hébergement d'image pour l'inscription utilisateur, pages about et aide, tests.
* **Miguel** : chargement des données d'un projet, recherche de projet, fil d'actualités des tâches, historique du projet et validation des invitations dans un projet.
* **Raphaël** : tutoriel utilisateur.
* **Thibaud** : finalisation du dashboard, gestion des paramètres du dashboard, invitation des utilisateurs dans un projet.

**Semaine 12 – 07.12.2015**

Semaine 13 – 14.12.2015

La majorité des fonctionnalité a été implémentée ; il reste

Semaine 14 – 04.01.2016

Impression, reliures et rendu du projet.