PROJET PDG – Journal de bord

Semaine 1 – 14.09.2015

Recherche du thème du projet + rédaction de la fiche du projet.

Semaine 2 – 21.09.2015

Réflexion sur le sujet du projet + rédaction de la fiche du projet.

Semaine 3 – 28.09.2015

Rédaction du cahier des charges et de la planification.

Semaine 4 – 05.10.2015

Finalisation de la rédaction du cahier des charges et rendu de celui-ci.  
Installation de la librairie Zend et création du projet de base vide chez tout le monde.  
Formations à propos de Zend et de PHP en général ; discussion sur les conventions de travail.  
Mise à jour de la documentation en conséquence.

Semaine 5 – 12.10.2105 (+ semaine de relâches)

Mise en commun, et attribution du travail de la semaine pour chacun :

* **Karim** : étude de Zend + développement des bases de la connexion.
* **Michelle** : étude de Zend + développement des bases de l'inscription.
* **Miguel** : réalisation du schéma UML de l'application + développement du template GUI qui sera utilisé dans toutes les pages.
* **Raphaël** : étude de Zend + création de la DB.
* **Thibaud** : étude de Zend + conventions de travail.

Semaine 6 – 26.10.2015

Mise en commun du travail effectué par les membres : tout le monde a fait ce qu'il devait.

Attribution du travail de la semaine :

* **Karim** : développement de la connexion.
* **Michelle** : développement de l'inscription.
* **Miguel** : développement de l'affichage de la liste des projets + réalisation de la connexion à la DB, dans le code.
* **Raphaël** : création des contraintes, triggers et événements de la DB.
* **Thibaud** : développement d'une partie du module projet.

Semaine 7 – 02.11.2015

Mise en commun : nous avons pris un peu de retard, car la semaine passée était surchargée.

Attribution du travail de la semaine :

* **Karim** : développement de la connexion.
* **Michelle** : développement de l'inscription.
* **Miguel** : développement de la liste des projets.
* **Raphaël** : ajout de triggers et autres contraintes dans la base de données + Création des modèles dans l'application.
* **Thibaud** : avance dans le module Project.